СТЕНОГРАМА

засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих фактів незаконної забудови, самовільного зайняття земельних ділянок, самовільного будівництва, зловживань щодо використання коштів і майна, що перебуває в управлінні суб’єктів управління об’єктами державної та комунальної власності, які зумовили появу об’єктів незавершеного житлового будівництва, що призводить до порушення права на житло військовослужбовців Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, членів їхніх сімей та внутрішньо переміщених осіб

23 липня 2026 року

ПРИХОДЬКО Н.І. Андрій Вікторович, добрий день. Приходько присутня. 

ПУЗІЙЧУК А.В. Здрастуйте, Наталія Ігорівна.

БІЛОЗІР Л.М. Вітаю. Білозір теж на місці. 

ПУЗІЙЧУК А.В. Людмила Миколаївна, здрастуйте. Зараз пару хвилин, і починаємо. Будемо встановлювати кворум. Буквально пару хвилин. 

Доброго ранку, шановні колеги, шановні присутні! Розпочинаємо засідання тимчасової слідчої комісії. Повідомляю, що з метою забезпечення відкритості та прозорості роботи ТСК ми забезпечуємо трансляцію нашого засідання на фейсбук-сторінці ТСК та ведення стенограми. 
Нам необхідно встановити наявність кворуму. Присутні на засіданні народні депутати члени ТСК. 

Пузійчук  присутній. 

Фролов Павло Валерійович.

Мамка Григорій Миколайович.

МАМКА Г.М. Григорій Мамка є.

ПУЗІЙЧУК А.В. 
Павло Валерійович.

ФРОЛОВ П.В. Фролов присутній. Доброго ранку. 

ПУЗІЙЧУК А.В. Мамка Григорій Миколайович присутній. 

Лариса Миколаївна Білозір.

БІЛОЗІР Л.М. Білозір на місці. Вітаю всіх.

ПУЗІЙЧУК А.В. Дякую.

Гузенко Максим Васильович.

Демченко Сергій Олексійович.

ДЕМЧЕНКО С.О. Демченко присутній 

ПУЗІЙЧУК А.В. Дякую. 

Мандзій Сергій Володимирович.

Марусяк Олег Романович.

Нагаєвський Артем Сергійович.

НАГАЄВСЬКИЙ А.С. Нагаєвський присутній. Вітаю, колеги, всіх.

ПУЗІЙЧУК А.В. Добрий день. 

Неклюдов Владлен Михайлович.

Павлюк Максим Васильович.

ПАВЛЮК М.В. Максим Павлюк присутній. Доброго дня, шановні колеги. 

ПУЗІЙЧУК А.В.  Наталія Ігорівна Приходько.

ПРИХОДЬКО Н.І. Приходько присутня. Добрий день, колеги. 
ПУЗІЙЧУК А.В. Максим Віталійович Саврасов.

САВРАСОВ М.В. Саврасов присутній. Добрий день. Беру участь.

ПУЗІЙЧУК А.В. Добрий день. 

Так, у нас присутні 9 членів ТСК, всього 13 членів ТСК. Кворум є. Розпочинаємо роботу. 

Шановні члени ТСК, запрошених на засідання осіб я представлю безпосередньо перед початком розгляду питання. І пропоную затвердити порядок денний. Вам для ознайомлення заздалегідь було надіслано проєкт порядку денного. Які в кого є додаткові чи інші пропозиції? 

Якщо пропозицій немає, пропоную відразу прийняти порядок денний за основу та в цілому.  Прошу голосувати.

Хто – за? 

Пузійчук – за.

Фролов Павло Валерійович.
ФРОЛОВ П.В. Фролов, голосую – за.

ПУЗІЙЧУК А.В. Дякую.

Мамка Григорій Миколайович.

МАМКА Г.М. Григорій Мамка – за.
ПУЗІЙЧУК А.В. Дякую.

Лариса Миколаївна Білозір. Лариса Миколаївна!
Гузенко Максим Васильович. Гузенко Максим Васильович.
Демченко Сергій Олексійович.

ДЕМЧЕНКО С.О. Демченко – за.
ПУЗІЙЧУК А.В. Дякую.

Мандзій Сергій Володимирович.
МАНДЗІЙ С.В. Мандзій – за, колеги.

ПУЗІЙЧУК А.В. Дякую, Сергій Володимирович. Вас зареєстрували, ваш голос врахували.

Марусяк Олег Романович.

Нагаєвський Артем Сергійович.

НАГАЄВСЬКИЙ А.С. Нагаєвський – за, за голосую.
ПУЗІЙЧУК А.В. Неклюдов Владлен Михайлович.

Павлюк Максим Васильович.

ПАВЛЮК М.В. Максим Павлюк – за.
ПУЗІЙЧУК А.В. Дякую.
Наталія Ігорівна Приходько.

ПРИХОДЬКО Н.І. Приходько, голосую – за.
ПУЗІЙЧУК А.В. Максим Віталійович Саврасов.

САВРАСОВ М.В. За, підтримую.

ПУЗІЙЧУК А.В. Дякую. 

За, проти, 0 – утримались... Вибачте, 9 – за, 0 – проти, 0 – утримались. У голосуванні брали участь 9 членів комісії. Ухвалили прийняти за основу та в цілому порядок денний засідання ТСК 23 липня...

БІЛОЗІР Л.М. І ще Білозір, будь ласка, за.

ПУЗІЙЧУК А.В. Лариса Миколаївна, добре, врахували ваш голос. 10 – за, 0 – проти, 0 – утримались.

Колеги, переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше. Про стан забезпечення житлом військовослужбовців Збройних Сил України, ефективність використання бюджетних коштів, державного майна та земель оборони під час реалізації бюджетної програми 2101190 «Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України»  та інвестиційних договорів у сфері житлового будівництва.

У розгляді цього питання беруть участь представники Міністерства оборони України: 
Матвійко Юрій Володимирович (так, ви) – заступник начальника управління соціальної політики - начальник відділу соціальної політики Департаменту соціального забезпечення;
Романенко Юрій Михайлович – т.в.о. начальника управління житлового забезпечення - заступника начальника Головного управління капітальних вкладень. Це ви. Вітаю. 
Прохоров Сергій Валерійович – начальник управління інфраструктурних проєктів та інвестицій Головного управління оборонних активів. Вітаю.
Некрасов Антон Олегович – штаб-сержант 2-ї категорії відділу організації будівництва та операційної діяльності управління інфраструктурних проєктів та інвестицій Головного управління оборонних активів. Вітаю.
Представники Центрального управління інженерно-інфраструктурного забезпечення Командування Сил логістики Збройних Сил України:

Веселовський Юрій Вікторович. Це ви, вітаю. Т.в.о. начальника Центрального управління інженерно-інфраструктурного забезпечення. 

Мамелін Олег Володимирович. Це ви. Начальник управління житлового забезпечення Центрального управління інженерно-інфраструктурного забезпечення.

Шановні члени тимчасової слідчої комісії, учасники засідання, забезпечення житлом сьогодні є не лише соціальною гарантією, визначеною законом, а й одним з ключових факторів комплектування Збройних Сил України, утримання професійного кадрового складу та мотивації військовослужбовців, які захищають нашу державу. 

Ми,  члени комісії, усвідомлюємо, що діяльність Міністерства оборони здійснюється в умовах широкомасштабної збройної агресії Росії, значного навантаження на оборонний бюджет та необхідності першочергового забезпечення потреб сил оборони України.

Разом з тим, саме в умовах воєнного стану особливо важливим є ефективність використання кожної бюджетної гривні державного майна, земель оборони, прозорість прийняття управлінських рішень і максимальне використання всіх можливостей для забезпечення житлом військовослужбовців.    

Під час сьогоднішнього засідання пропонується обговорити кілька ключових питань. Насамперед стан квартирного обліку військовослужбовців та ефективність їх забезпечення житлом за рахунок бюджетної програми 2101190, реалізація інвестиційних договорів із забудови земель оборони. Окрему увагу пропонується приділити ефективності використання бюджетних коштів державного майна та земель оборони при реалізації житлових програм Міністерства оборони. Також розглянути стан об'єктів незавершеного будівництва, причини тривалого невведення їх в експлуатацію та можливі шляхи завершення будівництва. 

Крім того, пропонується обговорити доцільність подальшого використання або списання окремих  об'єктів державної власності, а також можливість залучення невикористаного майна для забезпечення військовослужбовців житлом. 

Окремим питанням є можливість реалізації майна, не придатного для подальшого використання через електронні аукціони після прийняття відповідних управлінських рішень з подальшим спрямуванням отриманих коштів на фінансування програм забезпечення житлом військовослужбовців. 

ТСК зверталося до Міністерства оборони щодо надання інформації. За результатами аналізу отриманих матеріалів комісією встановлено окремі проблемні питання, які потребують додаткових пояснень. Зокрема, встановлено, що забезпечення житлом здійснюється як за рахунок бюджетної програми 2101190, так і через механізми інвестиційних договорів та забудови земель оборони. 

Попри певне скорочення квартирної черги на початок 2026 року на квартирному обліку продовжують перебувати понад 38 тисяч сімей військовослужбовців, що свідчить про збереження системної проблеми забезпечення житлом. Під час аналізу матеріалів виявлено окремі розбіжності між узагальненими показниками, наведеними у відповіді Міністерства оборони, та інформацією, що надано у додатках. Також комісією встановлено, що значна кількість інвестиційних  договорів щодо забудови земель оборони виконується протягом багатьох років, строки завершення окремих проєктів  неодноразово переносились. 

Окремим блоком питань є незавершене будівництво та управління державним майном. За наявними матеріалами, над якими в 2021-2022 роках працювала створена Комітетом з питань бюджету робоча група для опрацювання питань щодо будівництва, придбання житла для військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових і правоохоронних формувань, утворених відповідно до законодавства України, Міністерство оборони має значну кількість об'єктів незавершеного будівництва, частина яких перебуває в такому стані понад 10-20 років.  

Водночас з них є об’єкти з високим ступенем готовності, які тривалий час не введені в експлуатацію. Крім цього, існує перелік об’єктів, запропонованих до списання, що потребує оцінки доцільності таких рішень та визначення можливості їх подальшого використання в інтересах забезпечення військовослужбовців житлом.

Саме тому сьогодні пропонується заслухати представників Міністерства оборони, Центрального управління інженерно-інфраструктурного забезпечення Командування Сил логістики Збройних Сил України, отримати відповіді на поставлені комісією питання та обговорити можливі шляхи підвищення ефективності використання бюджетних коштів, державного майна і земель оборони для забезпечення житлом військовослужбовців. 

Я пропоную розпочати трішки в іншій з логіки.  Відкрийте, будь ласка, нам бюджетне фінансування по головних розпорядниках. 

З чого ми почали саме для себе аналіз? Ми почали дивитись аналіз програми головних розпорядників, починаючи з 2015 року, тобто яка була динаміка бюджетного фінансування Міністерства оборони, Головного управління розвідки, Служби безпеки, Держприкордонслужби. І  на що ми звернули увагу? Дивіться, тобто якщо брати з 2015 по 2022 рік,  найбільшим отримувачем бюджетного фінансування було Міністерство оборони. Починаючи… В державному бюджеті на 22-й рік на забезпечення житлом військовослужбовців було передбачено 1 мільярд 230 мільйонів. Починаючи з 2023 року, ми розуміємо, що у 22-му році відбулося значне зростання кількості військовослужбовців, у 23-му році відбулося зростання кількості військовослужбовців, фактично фінансування, державне фінансування, бюджетне фінансування забезпечення житлом військовослужбовців зменшилось в 10 разів. 22-й рік – мільйон 230, 23-й рік – 136 мільйонів, 24-й рік – 100 мільйонів, 25-й рік – 102, 26-й рік – 102 мільйони. 

Коли ми подивимося, проаналізуємо з вами інших розпорядників, ми бачимо дуже стрімке зростання бюджетного фінансування. Умовно, там, Держприкордонслужба, якщо брати попередні роки… давайте, окей, піковий рік для Міністерства оборони – 22-й рік, ви отримували 1 мільярд 230, Держприкордонслужба отримала 200 мільйонів. В 26-му році для Міністерства оборони передбачено 105 мільйонів, для Держприкордонслужби – 600. Фактично що відбулося, Держприкордонслужба отримує в три рази більше коштів в порівнянні з 22-м роком, фінансування Міністерства оборони зменшено в 12 разів. 

А можете прокоментувати, якщо ви маєте інформацію, які бюджетні запити ви подавали саме при підготовці державного бюджету на 26-й рік? Тобто Міністерство оборони, коли ви готуєте бюджетні запити до Міністерства фінансів, скільки коштів запитували на 26-й рік? 

_______________. (Не чути)
ПУЗІЙЧУК А.В. Зрозумів. Добре. Дивіться, окей. 

Є наступне питання. Ви до 11 серпня 26-го року повинні надати бюджетний запит на 27-й рік. А хто у вас готує і скільки коштів ви просите у Міністерства фінансів передбачити саме для Міністерства оборони для забезпечення житлом в 27-му році? 

РОМАНЕНКО Ю.М. Романенко Юрій, Головне управління капітальний вкладень. 

Питання наступне. Потрібно наголосити, що на сьогоднішній день до початку проведення сьогоднішнього засідання нам безпосередньо таке завдання не ставилося – стосовно уточнення безпосередньо, які конкретні цифри були подані Міністерством оборони за такою-то бюджетною програмою. Ми можемо сказати факт, що на 2026 рік дійсно передбачено 102,5 мільйона на зазначену програму, яка називається «Будівництво та придбання житла для військовослужбовців Збройних Сил». На сьогоднішній день ця інформація для того, щоб, враховуючи, скажімо, поважний склад нашої тимчасової слідчої комісії, вона потребує уточнення. Ми безпосередньо дуже оперативно надамо ці цифри і ці дані, щоби не було розбіжностей. Просто на сьогоднішній день ми не уточнювали цю цифру, яка дійсно Міністерством оборони була подана в бюджетному запиті до Міністерства фінансів. Тобто такої цифри актуальної немає, але це дуже швидко ми можемо з’ясувати.

ПУЗІЙЧУК А.В. Добре.  

А скажіть мені, будь ласка,  Юрій Михайлович, яка у вас процедура? Тобто я розумію, що ви Головне  управління капітальних видатків. 

РОМАНЕНКО Ю.М. Вкладень.

ПУЗІЙЧУК А.В. Вкладень. Ви маєте програму там на 2027 рік і ви звертаєтеся з відповідними своїми зверненнями до профільного департаменту Міністерства оброни. Тобто Міністерство оброни є головним розпорядником, і вони готують, саме збирають всю інформацію від усіх структурних підрозділів і саме роблять зведену інформацію там. Да? У вас дуже фаховий профільний заступник Василь Михайлович, який довгий час працював у Міністерстві фінансів заступником міністра. Ви уже подавали свій запит на 2027 рік? От зараз іде фактично підготовка бюджетного процесу і всі головні розпорядники уже на рівні міністерств повинні до 11 серпня надати запити на Мінфін. 

Давайте так, зрозумів, зараз не готові відповісти. Добре.  Скажіть мені, а що ви для себе плануєте на 2027 рік? Тобто я розумію, що у вас фактично що є? У вас є чотири види, да, там забезпечення. Тобто,  умовно кажучи, два види та як підвиди, це будівництво і реконструкція, придбання і компенсація. Так?

РОМАНЕНКО Ю.М. Так.

ПУЗІЙЧУК А.В. Чотири види. Саме далі?

РОМАНЕНКО Ю.М. Ці види, вони передбачені безпосередньо  постановою Кабінету Міністрів порядок використання коштів, зазначених бюджетною програмою. Затверджений цей порядок Постановою Кабінету Міністрів 147. Це така коротка відповідь. Там безпосередньо передбачено…
ПУЗІЙЧУК А.В. Юрій Михайлович, дивіться, я розумію, дивіться, я чітко розумію, але, ще раз, наприклад, дивіться, ви можете забезпечити військовослужбовців шляхом грошової компенсації, за рахунок придбання, за рахунок реконструкції власних об’єктів і за рахунок нового будівництва. Так?

РОМАНЕНКО Ю.М. Так. 

ПУЗІЙЧУК А.В. Все. Тобто більше нічого немає. 

Далі йдемо. У вас є наступні види житла, умовно кажучи. Перше, у вас є казарми. 

РОМАНЕНКО Ю.М. Ну, казарми не являються (нерозбірливо) приміщеннями. 

ПУЗІЙЧУК А.В. Казарми, да. Але це забезпечення для тимчасового проживання солдатів. 

Далі. У вас є…

РОМАНЕНКО Ю.М. Дозвольте я поясню.

ПУЗІЙЧУК А.В. Будь ласка.

РОМАНЕНКО Ю.М. Все, що стосується казарм, це…

ПУЗІЙЧУК А.В. Інша програма? 

РОМАНЕНКО Ю.М. Інша програма.

ПУЗІЙЧУК А.В. Я розумію. Дивіться, я розумію.

Далі. У вас під цю програму підпадають гуртожитки?

РОМАНЕНКО Ю.М. Так. 

ПУЗІЙЧУК А.В. Підпадають під програму гуртожитки. І далі, у вас є фактично два види житла, тобто службове житло, яке не підлягає приватизації, і житло, яке можуть там за певних умов військовослужбовці приватизувати, так?

РОМАНЕНКО Ю.М. Ні, воно називається по-іншому. Це називається житло для постійного проживання і службове житло.

ПУЗІЙЧУК А.В. Згоден. Окей. 

Тепер скажіть мені, будь ласка, а що ви плануєте для себе… Окей. Ми не говоримо зараз про гроші, про цифри, щоб не було там некоректної інформації, тобто ми говоримо, які ваші плани по забезпеченню житлом військовослужбовців на 27-й рік? 

РОМАНЕНКО Ю.М. Наші плани по забезпеченню житлом на 27-й рік…

ПУЗІЙЧУК А.В. Оптимальний варіант: забезпечити 100 відсотків 38 тисяч.

РОМАНЕНКО Ю.М. Я ж хотів пояснити. Наша процедура, з самого початку ви задали питання, яким чином складаються дані і подаються далі в інші центральні органи виконавчої влади, вона складається безпосередньо у взаємодії певних підрозділів Збройних Сил України, які визначені в тому числі в Генеральному штабі, і безпосередньо відповідального виконавця нашої бюджетної програми 90, на сьогоднішній день це Головне управління капітальних вкладень. Враховуючи основні пріоритетні напрямки, які в першу чергу повинні бути забезпечені Міністерством оборони, і враховуючи ці особливості, враховуючи пріоритетність, безпосередньо подається за результатами роботи засідань і подачі певних, скажемо так, клопотань, враховуючи їх, скажемо так, кожен місяць вони змінюються, ці пріоритети, і по факту до настання певного періоду Міністерством оборони формується певна сума коштів, яка може бути виділена на забезпечення житлом. На сьогоднішній день ми розуміємо, що навіть те, що ви зазначили в цій презентації, в 22-му році був 1 мільярд 200, вами було зазначено, фактично Міністерством оборони були ці кошти перерозподілені на інші напрямки. Тобто не можна сказати, що в 22-му році їх було 1 мільярд 200. І, враховуючи, що Міністерство оборони найбільше відповідає за напрямки закупівлі озброєння, військової техніки, пріоритетність найбільша в цих напрямках, тому залишилися на цей рік за загальним фондом на програму 90 лише 100 мільйонів гривень.

ПУЗІЙЧУК А.В. Думаю, що некоректно сформульовано, що залишилося, тому що було всього передбачено 100 мільйонів на відповідні... відповідно до бюджетного запиту Міністерства оборони. То єсть залишилося, це якщо, умовно, ви частину використали, частину не використали, ми зараз не розглядаємо відсоток використання. Дивіться...

РОМАНЕНКО Ю.М. Не залишилося, а визначено.

ПУЗІЙЧУК А.В. Визначено. Окей. Добре. Дивіться, давайте по-іншому. Наприклад, у вас на сьогоднішній день з тієї інформації, яку надавало нам раніше Міністерство оборони, яку надали ви, у вас є сьогодні 105...

РОМАНЕНКО Ю.М. 102,5. 
ПУЗІЙЧУК А.В.  Прошу?

РОМАНЕНКО Ю.М. 102,5. 

ПУЗІЙЧУК А.В. Я трішки інше. У вас є 105 об’єктів незавершеного будівництва. Ми маємо перелік, є 105 об’єктів незавершеного будівництва. І ще є перелік 156 об’єктів незавершеного будівництва, які, ви вважаєте, недоцільно добудувати. Чому – будемо з’ясовувати.   

Далі. За інформацією, яку ви надали, із 105 об’єктів на 24 об’єкти ви заключили договори генпідряду. У мене питання. Для того, щоб добудувати 24 об’єкти, на які заключені договори генпідряду, який обсяг коштів потрібний?

РОМАНЕНКО Ю.М. Так, як ви ставите питання, то...
ПУЗІЙЧУК А.В. Включіть мікрофон, Юрій  Михайлович, будь ласка.

РОМАНЕНКО Ю.М. Питання, як ви ставите, воно не зовсім коректно, враховуючи, що договори підряду не заключалися на таку кількість об’єктів, яку ви зазначили. Договори підряду, це ми маємо безпосередньо говорити про бюджетні кошти. У нас на 2026 рік, жодного договору підряду в 26-му році на будівництво житлових об’єктів не укладено.

ПУЗІЙЧУК А.В. Юрій Михайлович, дивіться, читаю і можу вас зробити копію, чи ви можете собі сфотографувати.

Дивіться, перелік об’єктів житлової нерухомості, на забудову яких укладені договори з будівництва  житла... перепрошую, за небюджетні кошти для військовослужбовців, це майданчики, які передані. Скільки у вас об’єктів із 105, з переліку 105 об’єктів укладено договори підряду? Дивіться, у вас є 105 об’єктів вашого власного будівництва, із 105 об’єктів на скільки об’єктів укладені договори підряду?

РОМАНЕНКО Ю.М. 105 об’єктів незавершеного будівництва за напрямком житлового забезпечення, це безпосередньо договори укладалися, здається мені, з 2011 року,  у всі ці роки, тобто це договори, які укладалися у різні часи. Велика кількість цих об’єктів, які є в цьому переліку, взагалі більша частина – це безпосередньо проєктно-кошторисна документація, яка розроблялася, умовно кажучи, в певний період з 2011 по 2017 рік. І це також враховуючи, що там було витрачено бюджетних коштів від однієї гривні до декількох тисяч гривень, тобто це теж у нас рахується як об’єкт незавершеного будівництва. Це не значить, що були витрачені бюджетні кошти на саме будівництво. Отже, в 2022, в 23-му, в 24-му, в 25-му, в 26-му роках ніяких договорів підряду на будівництво житла укладено не було.

ПУЗІЙЧУК А.В. Добре. Я тоді сформулюю питання по-іншому. Скажіть, яка кількість об’єктів знаходиться сьогодні на балансі Міністерства оборони, де фактично фізично розпочали виконувати роботи?

РОМАНЕНКО Ю.М.  Фактично фізично розпочали...

ПУЗІЙЧУК А.В. Будівельні роботи, не проєктні, будівельні роботи.

РОМАНЕНКО Ю.М.  За який період?

ПУЗІЙЧУК А.В. Дивіться, кількість об’єктів станом на липень 26-го року, де фактично і фізично розпочали виконувати будівельні роботи в попередні роки. Дивіться, от ви робите сьогодні інвентаризацію, у вас є перелік об’єктів, де розпочато будівництво, котлован, не знаю, підвал, п’ятий поверх, ще якийсь перелік. Яка кількість об’єктів станом на сьогоднішній день?

РОМАНЕНКО Ю.М.  Я можу вам передати перелік таких об’єктів.

ПУЗІЙЧУК А.В. Скажіть кількість.

ПАВЛЮК М.В.. Колеги, прозвучала кількість, бо ви десь пропали?

ПУЗІЙЧУК А.В. Максим Васильович.

ПАВЛЮК М.В. Я не почув про кількість, ви десь пропали.

ПУЗІЙЧУК А.В. Ми чекаємо відповідь.

ПАВЛЮК М.В. А, рахує.

ПУЗІЙЧУК А.В. Міністерство оборони з’ясовує.

РОМАНЕНКО Ю.М. З’ясовуємо. Ми надавали вам цю інформацію. Я просто думав, що вона у вас єсть. Зараз я вам озвучу.

Ті об’єкти, які зараз продовжують будуватися, продовжують будуватися і де безпосередньо є якесь... почате будівництво, їх невелика кількість.

ПУЗІЙЧУК А.В. Скільки? Не має в математиці цифри «невелика кількість». Скільки об’єктів?

РОМАНЕНКО Ю.М.  Це десь приблизно до десяти об’єктів.

ПАВЛЮК М.В. Про яку кількість квадратних метрів йде мова, приблизно? 

 ПУЗІЙЧУК А.В. Я думаю, що тут коректніше запитати, внаслідок завершення будівництва цих об’єктів, скільки військовослужбовців буде забезпечено житлом? 

ПАВЛЮК М.В.  Або так. 

ПУЗІЙЧУК А.В. І яка потрібна сума коштів на завершення цих об’єктів? І який бюджетний запит на 2027 рік? 

РОМАНЕНКО Ю.М.  В 21-му році…

ПУЗІЙЧУК А.В. Юрій Михайлович, липень 26-го року, кількість об’єктів?

Добре, зрозумів. Не готові. Давайте буду допомагати. 

РОМАНЕНКО Ю.М.  Непотрібно. Готові. 

ПУЗІЙЧУК А.В. Готові. Доповідайте. 

РОМАНЕНКО Ю.М.  11 об’єктів. 

ПУЗІЙЧУК А.В. 11 об’єктів. Добре. Давайте будемо проходити по об’єктах. Починаємо. Вінницька область. Вінницька область, будівництво гуртожитку, військове містечко, 100. На травень 21-го року там відсоток готовності 38 відсотків, передбачалося 54 кімнати в гуртожитках. Який стан на сьогоднішній день? 

РОМАНЕНКО Ю.М. Стан чого? 

ПУЗІЙЧУК А.В. Готовності гуртожитку. 

РОМАНЕНКО Ю.М.  Там же написано, до 30 відсотків. 

ПУЗІЙЧУК А.В. Я користуюся своїми, у мене станом на 21-й рік, травень 21-го року...

РОМАНЕНКО Ю.М. Залишилось на такому стані.

ПУЗІЙЧУК А.В. То єсть ви недобудовуєте цей гуртожиток? Місто Гайсин, тилова область, саме гуртожиток… Не добудовуєте. Зрозуміло. А чому?  

РОМАНЕНКО Ю.М. Немає відповіді на сьогоднішній день. Дивіться, дуже проста відповідь. Враховуючи, що на липень 2026 року загальне фінансування програми 2101190 будівництво, придбання житла складає за загальним фондом 100 мільйонів гривень, 100 мільйонів гривень. Вбачається проста відповідь...

ПУЗІЙЧУК А.В. Юрій Михайлович, дивіться, я... Послухайте, я ж розумію, про що ви говорите. Тобто я вам задаю просте питання, два. Перше, який був бюджетний запит Міністерства оборони в 2025 році при підготовці бюджету на 2026 рік. Скільки ви коштів попросили? Дивіться, ви дали запит на 100 мільйонів, 100 мільйонів вам виділили з бюджету. Тобто якщо ви, наприклад, сказали, що у вас був бюджетний запит на 2 мільярди, на 3, на 4, вам дали 100 мільйонів, був би аргумент. Аргументу немає на сьогоднішній день, тому що ви, по-перше, не прийшли підготовленими, да, тобто у вас повинно було... бути документ на  руках, сказати, дивіться от наш бюджетний запит на Міністерство оборони, просили 2 мільярда, а дали 100 мільйонів, 5 відсотків виділили. 

Далі, у вас немає сьогодні відповіді. Ви ж повинні звертатися до департаменту, скільки вам потрібно коштів, які об’єкти ви плануєте добудовувати. От я задаю питання, добре, не готові відповісти ні на одне питання по грошах…

РОМАНЕНКО Ю.М. Ми готові відповісти.

ПУЗІЙЧУК А.В. Давайте, добре. Дивіться...

РОМАНЕНКО Ю.М. ... (Не чути) цих питань.      

ПУЗІЙЧУК А.В. Юрій Михайлович, послухайте. Ви не чули мене. Наприклад, ту інформацію, яку ви надали, вона недостатня. Тому ми зараз з вами в режимі офлайн...

 РОМАНЕНКО Ю.М. Ні, ми надали вам інформацію безпосередньо всю повністю, яка була у вашому запиті. Якщо би ця інформація була неповна, ми б в робочому порядку могли б з вами узгодити і надати повністю всю інформацію.

ПУЗІЙЧУК А.В. Юрій Михайлович, дивіться, є дві сторони. Я не хочу заходити в безпредметну полеміку, я пропоную пройти предметно. Перше питання. Дивіться, зараз іде, ще раз, п’ятий раз повторю, бюджетний процес, підготовка бюджетних запитів для фінансування в 2026 році. Для того, щоб вам подати те саме в бюджетні запити, ви повинні для себе мати перелік об’єктів, які ви плануєте саме завершити будівництво чи могли б завершити будівництво в 2027 році за наявності коштів. Я задаю питання, скільки таких об’єктів? Відповіді немає. Одинадцять. Добре. Давайте проходити те саме... Дивіться, я пропоную зараз, наприклад, пройти перелік об’єктів, які знаходяться в тилових областях, який його є відсоток готовності, скільки може бути квартир, кімнат для забезпечення житлом військовослужбовців.        

Є просте питання, тобто вам сьогодні потрібно скласти перелік, зрозуміти, скільки вам потрібно коштів і надати бюджетний  запит. Я думаю, що ви точно, з великою… Ну зверніть увагу, я ж вам показую, наприклад, на тенденцію, ті головні розпорядники, які звертаються, з державного бюджету виділяють кошти, у всіх іде значне збільшення фінансування на забезпечення житлом військовослужбовців. 

Ну збільшіть, другий аркуш. Дивіться, давайте, там проходимо по кому? 

Держприкордонслужба. Звернення були, збільшили в 3 рази.

Національна гвардія. Національний гвардії виділяли в середньому там 200 мільйонів в рік, 500 мільйонів  на 2026 рік. 

Ну, дивіться, ДСНС, виділяли там 90 мільйонів, 30 мільйонів, 190 мільйонів на ДСНС. Збільшення в 6,5 разу.

Юрій Михайлович, ну про що ви говорите? Дивіться, коли ви говорите про те, що держава не піклується про військовослужбовців…

РОМАНЕНКО Ю.М. Я такого не сказав. 

ПУЗІЙЧУК А.В. А як? Ну, ви ж кажете, що немає достатньо коштів.

РОМАНЕНКО Ю.М. Я хоч слово сказав? У нас же відеофіксація, я такого не говорив, що держава…

ПУЗІЙЧУК А.В. Юрій Михайлович, дивіться, добре, перепрошую, можливо, некоректний мій висновок. Я говорю про те, що ви зазначаєте, що немає коштів. 

РОМАНЕНКО Ю.М. Я такого не сказав.

ПУЗІЙЧУК А.В. Як ви сказали?

РОМАНЕНКО Ю.М. Я сказав, що виділено було 100 мільйонів за загальним фондом.

ПУЗІЙЧУК А.В. А  чому 100, а не більше? Скільки просили? 

РОМАНЕНКО Ю.М. Добре, дивіться…

ПУЗІЙЧУК А.В. Все, давайте.

РОМАНЕНКО Ю.М. Скільки просили, це дуже просте питання. Я ще раз…

ПУЗІЙЧУК А.В. Окей, надасте відповідь. Добре.

РОМАНЕНКО Ю.М. Я вам надам відповідь пізніше, але воно не є якимось складним. 

ПУЗІЙЧУК А.В. Добре. Юрій Михайлович, добре. Давайте по об’єктах. Будівництво гуртожитку номер 1, військове містечко номер 100, місто Гайсин. Скільки потрібно коштів для того, щоб завершити об’єкт  в 2027 році?

РОМАНЕНКО Ю.М. Ви розумієте, що таке проєктно-кошторисна документація? 

ПУЗІЙЧУК А.В. Так, звичайно. 

РОМАНЕНКО Ю.М. Розумієте?  Для того, щоб визначити скільки коштів потрібно на цей об’єкт, потрібно її відкоригувати, враховуючи нинішній стан цін на будівництво і так далі, а лише після того можна сказати, скільки потрібно коштів. Це питання дуже складне, і для того, щоб надати відповідь на це питання, в галузі будівництва існують там експертизи і інші напрямки, які потрібно використовувати, щоб дати чітку відповідь на це питання. Для того, щоб на нього чітко відповісти, потрібно за бюджетні кошти замовити коригування цього проєкту, а потім я вам зможу дати відповідь.

ПАВЛЮК М.В..  Пане голово, а можна питання задати? 

ПУЗІЙЧУК А.В. Так, прошу.

ПАВЛЮК М.В. Ми можемо сформулювати наступним чином питання. А відбувався у вас аудит цих об'єктів, щоб ви зрозуміли, що можна добудувати, що ні, скориговували чи ви плани, проєктно-кошторисну документацію за останні роки, чи ні? Хоча б по одному об’єкту як приклад дайте. І дайте відповідь по всіх 11 об’єктам. Був аудит, скориговували, задавали питання керівництву, щоб виділили кошти додаткові, чи ні?      

РОМАНЕНКО Ю.М. Аудит безпосередньо проводився за відповідною програмою підрозділами департаменту внутрішнього аудиту, але ж це було в різні роки. В період з 2022 по 2025 рік окремі заходи аудиторських перевірок, звісно, здійснювались. Враховуючи, що питання так до цього, до початку тимчасової слідчої комісії не ставилося, чітку відповідь не можу надати, стосовно цього конкретного об’єкту. 

ПАВЛЮК М.В. Гаразд. Ви цих 11 об'єктів взагалі за свою роботу піднімали, перевіряли, дивилися, можна щось добудувати, не можна, скеровували запити на те, що ви маєте бажання змінити проєктно-кошторисну документацію і так далі? Чи ви взагалі в цьому напрямку не робили нічого?

РОМАНЕНКО Ю.М. Так, питання поставлено, що відповідь на нього може бути наступна. Здійснювались всі можливі заходи щодо покращення стану будівництва житла як за рахунок бюджетної програми, так і за рахунок небюджетних коштів в межах виділеного фінансового ресурсу. 

ПАВЛЮК М.В. Сказати, що це відповідь, це нічого не сказати, пане голово, я вам так скажу. 

РОМАНЕНКО Ю.М. Дуже загальне було питання. Я не можу...

ПАВЛЮК М.В.  Я конкретно запитав, що ви робили на своїй посаді для того, щоб добудувати хоч один з 11 об'єктів. Конкретно ви, які дії вами були вчинені? В межах вашої компетенції, звичайно.

РОМАНЕНКО Ю.М. Безпосередньо для добудови одного конкретного об’єкту, який передбачається будівництво за бюджетні кошти за бюджетною програмою, необхідно спланувати суму коштів, яка значно перевищує той фінансовий ресурс, який в нас на сьогоднішній день є.

ПАВЛЮК М.В. Мені здається, що я з штучним інтелектом, вибачте, спілкуюсь. Я спитав, що ви конкретно зробили: скерували запит, зробили звернення якесь?  Конкретно ви на своїй посаді щось зробили чи ні, хоч одну дію?

РОМАНЕНКО Ю.М. Враховуючи,  що безпосередньо за цими напрямками, які на сьогоднішній день існують і були зазначені головуючим, безпосередньо здійснюються заходи стосовно виконання бюджетної програми шляхом виплати компенсацій за неотримане житло, шляхом закупівлі житла і шляхом  в тому числі збереження тих об’єктів, які є суб’єктами будівництва, для їх, скажемо так, консервації, а в результаті, якщо колись фінансування буде збільшено, то тоді будуть здійснювати конкретні заходи будівництва, тому що на один конкретний об’єкт, допустимо, на формування і потреби, дійсно,  потрібно використати значну суму коштів,  і враховуючи, що якщо вона буде виділена, для того щоби дійсно розпочати фактичними заходами, то треба...

ПАВЛЮК М.В. А якщо не фактично? Конкретно ви що зробили?

РОМАНЕНКО Ю.М. ...скласти проєктно-кошторисну документацію. Великі суми, враховуючи значні інфляційні процеси, цей процес буде без кінця проходити, що спочатку з урахуванням збільшення вартості будівництва, на будівельні  матеріали і так дальше потрібно буде постійно збільшувати вартість цього об’єкту. Тому вони поки що не фінансуються. Безпосередньо фінансування Міністерством оборони об’єктів за рахунок для того, щоб вони закінчені  власним будівництвом, вони не здійснюють. 

ПАВЛЮК М.В. Тобто ви нічого  на своїй посаді не зробили для того, щоб активізувати процес? Правильно я  кажу?

РОМАНЕНКО Ю.М. Зробили абсолютно всі можливі заходи, які стосуються будівництва, придбання житла за рахунок тих коштів, які були виділені на сьогоднішній день. Повторююсь, це за загальний фондом на сьогоднішній рік... 25-й,  24-й,  це було в межах 100 мільйонів гривень.

ПУЗІЙЧУК А.В. Добре. Юрій Михайлович… 

ПАВЛЮК М.В. Тобто надати документально підтверджені якісь матеріали,  документи,  що за останніх, я не знаю, давайте чотири роки,  зробили ви конкретно по цих об’єктах на своїй посаді. Буду вдячний після закінчення ТСК направити на голову ТСК. 

Дякую. 

ПУЗІЙЧУК А.В. Максиме Васильовичу, ще маєте питання? Добре. 

ПАВЛЮК М.В. Поки що ні, тому що відповіді все одно не отримаю. 

БІЛОЗІР Л.М. А можна мені слово, пане голово? 

ПУЗІЙЧУК А.В. Так, прошу, ви підняли руку. Прошу, Ларисо Миколаївно.  

БІЛОЗІР Л.М. Я просто знаю цей об'єкт в Гайсині, ви там з нього розпочали, і це саме округ Кучера Миколи Івановича, я депутат з Вінниччини. Саме в цьому містечку знаходиться ну дуже багато бригад, дуже багато, в тому числі і 59-а, і це прямо така, знаєте, болюча така тема. Зрозуміло, що треба 2 мільярди, виділили тільки 100 мільйонів. Ну, я буду з вами відверта, я ж працюю в Парламентській асамблеї Ради Європи і ми затягнули банк Ради Європи і підписали з ними, і ратифікували потім у Верховній Раді договір, стали членами банку Ради Європи і що я наблюдаю? Мені здається, що з цього будівництва мало що вийде. Чому? Я наведу вам приклад і тут потрібно дійсно цільово надавати кошти військовим, щоб вони купували, де вони хочуть. 

Нерухомості дуже багато і на сьогоднішній день ми маємо таку ситуацію, коли, скажімо так, от я вам приклад наведу. Єврокомісія на початку війни виділила 100 мільйонів євро на будівництво, в тому числі з Гайсином в Ладижині, для ВПО і для військових. На виході там було 5 об'єктів по Україні – нічого не побудовано. Причини в документах, бюрократії, як от сказав колега, що насправді міняється ПКД, здороджуються  ціни. Зараз ще що зробили? 1518 постанова. А я хочу, щоб ви звернули увагу: це зробило Міністерство регіонального розвитку, вже його там розділяють, так постанову, що постійно має бути людина, яка постійно моніторить ціни. Забудовники в шоці, вони зупинили будь-яке будівництво. Ви щоб розуміли, зараз через цю постанову громади навіть на мільйон полатати ціни можуть, дахи. І це стосується всього будівництва, все зупинилося. Зверніть увагу, 1518, народні депутати. Вони так прописали це, там, і  Держаудитслужба, щоб не крали, кажуть. Щоби не крали. Но так вийшло, щоби не крали, а вийшло так, що все зупинили. Її треба срочно відмінити. 

І ще я що  хотіла сказати, оце за 100 мільйонів нічого не будували. А виділив Банк Ради Європи, ми їм просили, сертифікати. І коли дали сертифікати, так, військовим, які втратили житло на окупованих територіях, там немає категорії військових, які на підконтрольній території, але вони теж в рамках цієї програми фінансуються іншими банками. Так от, сертифікат – це найкраще. Дали людині 40 тисяч доларів,  і вона – це такі сертифікати – купила, де вона хотіла. 

Я мало вірю, що щось із цього буде. Да, ми робимо зараз спробу, вивчаємо цю ситуацію, але в мене немає віри в ті, що вони добудують в Гайсині, тому що потрібно в 20 раз більше коштів. Краще все ж таки акцентуватися – і так само я Банк Ради Європи просила, і з керівництвом зустрічалась, і так ми залишили – найкраще людям давати кошти. Ніколи держава не буде ефективна в будівництві, і ви це бачите. Тому якби ми це все розберемо, ми це все вивчимо. Але я палка прихильниця виключно сертифікатів і надання людям грошей, щоб вони цільово могли купувати. 

І ми маємо на цьому теж зосередитися, 25 тисяч людей отримали зараз ці сертифікати. А добудувати, ну якби ви бачите, ви зараз побачите купу проблем і це проблеми і з дозвільною. Якщо Ладижін навіть не зміг, у себе на території дали громаді кошти і вони не змогли навіть  документацію зробити, щоб розпочати будівництво. І ніхто не зміг! Тому якби ми маємо розуміти і бути реалістами, що тут буде дуже важко щось добудувати  і краще все ж таки акцентуватися на сертифікатах для людей, щоб вони могли купувати, що вони хочуть.

Дякую. 

ПУЗІЙЧУК А.В. Дякую, Ларисо Миколаївно. 

Я, з вашого дозволу, там відрефлексую. Дивіться, на сьогоднішній день у Міністерства оборони є 105 об'єктів, які находяться в незавершеному будівництві. Є ще  156 об'єктів, це за наданою інформацією, об'єкти, де теж розпочато або проєктування або будівництво, і на думку Міністерства оборони недоцільно або технічно неможливо добудувати та ввести об'єкти в експлуатацію. Тобто ми бачимо сьогодні 261 об’єкт. Що це таке? Це державне майно і бюджетні кошти, які вкладені в ці об’єкти. І існує, мабуть, там декілька варіантів можливого розвитку подій. Тобто перший варіант: Міністерство оборони добудовує. Або дійсно, якщо ви, наприклад, стверджуєте, що приватний бізнес, він більш ефективний, тоді Міністерство оборони як центральний орган виконавчої влади, який формує політику, повинен прийняти для себе, можливо, з нашою допомогою внутрішнє управлінське рішення: об’єкти незавершеного будівництва передати до Фонду державного майна або заключити договори з Prozorro, виставити ці об’єкти на продаж, кошти направити, тобто створити спецфонд. Ларисо Миколаївно, це ж все дуже просто. Тобто Міністерство оборони створює спецфонд, наповненням якого будуть отакі об’єкти незавершеного будівництва. Виставили об’єкт на Prozorro, реалізували, кошти надійшли до спецфонду і за рахунок спецфонду або зробили придбання, або зробили компенсацію. Ну потрібно мати, мабуть, сміливість і сказати, що ми як Міністерство оборони на сьогоднішній день не можемо, не маємо можливості чи ще якісь об’єктивні причини, тому ми пропонуємо зробити такі-то кроки. 

Кожен об’єкт, який сьогодні знаходиться, там, 10, 12, 20 років в стані незавершеного будівництва, його технічний стан погіршується, він руйнується. Він руйнується, руйнується і руйнується. І це про неефективне використання як державного майна, так і коштів. І з кожним роком вартість такого об’єкту буде ставати все меншою, меншою, меншою. 

Але у будь-якому випадку, дивіться, це ж ви повинні як представники Міністерства оборони, як центральний орган виконавчої влади ініціювати ці зміни. Ми готові вам допомагати. Тобто ми готові на рівні комітетів, тимчасової слідчої комісії зробити майданчик для дискусії, допомогти підготувати законопроєкт, даже внести його, що нам буде як народним депутатам зробити швидше, ніж вам. 

Окей. Але давайте на сьогоднішній день, просто хоча би ми пройдемося по тих об’єктах,  які у вас є сьогодні на балансі. Юрій Михайлович, я просто взагалі не розумію, то єсть чому вам, наприклад… Окей, ви говорите про те, що потрібно оновити проєктно-кошторисну документацію, пройти експертизу, визначити кошторисну вартість в цінах 26 чи 27-го року. Добре. Не зроблена ця робота. А ви для себе хоча би проводили роботу з генпроєктувальниками, з генпроєктувальниками, які розробляли ці проєкти, скільки буде коштувати оновити проєктну документацію і провести експертизу? Добре, наприклад,  єсть просте питання, ви собі плануєте на 27-й рік, ви кажете не можу підготувати, не можу укласти тендери, немає експертизи, не визначена кошторисна вартість. Добре. Для того, щоб визначити кошторисну вартість, потрібно мати кошти. От скільки вам, наприклад, на цей перелік об’єктів потрібно коштів на виключно на фінансування проєктувальників? 

Далі, чи є у вас реєстр, що такий-то об’єкт, сума коригування проєктної документації з проходженням експертизи складає стільки-то, може бути виконано в такий-то термін? Юрій Михайлович, маєте для себе на сьогоднішній день  пропрацювання цих об’єктів хоча б з проєктувальниками? 

РОМАНЕНКО Ю.М. Для того, щоб мати якісь співвідношення з проєктувальниками, ми маємо розуміти, що на певний об’єкт ми запланували певні кошти, потім проводиться відповідна процедура і за результатами цієї процедури буде визначений переможець на коригування проєктної документації. На сьогоднішній день це філософське питання. Оскільки у нас є  два будинки на території, скажемо так, Черкаської області, на території Одеської області, вони, ці два будинки, знаходяться в пріоритеті. Як тільки буде прийнято рішення стосовно того, що їх потрібно фінансувати в межах одного календарного року, враховуючи, що на сьогоднішній день державні будівельні норми змінилися, вимоги щодо багатьох питань до житлових об’єктів змінилися, враховуючи, що якщо, дійсно, будуть підпадати певні критерії і певні пріоритетні напрямки безпосередньо до цих двох об'єктів, вони будуть включені до переліку об'єктів, які передбачаються фінансувати в певний календарний рік. Поясню, чому я так кажу. Тому що для того, щоби в межах певного ...(Не чути)  за загальним фондом профінансувати певну суму коштів, ми, як тільки зробимо коригування проєктно-кошторисної документації, впевнений, що це буде невелика сума коштів, яка дійсно буде фактично використана в цьому бюджетному періоді, враховуючи, що постійно зростають ціни на будівельні матеріали. І це не моє заключення, це безпосередньо заключення, яке зараз існує на ринку нерухомості, на ринку будівництва і так далі. 

Тобто на сьогоднішній день будівництво власними силами за рахунок бюджетних коштів Міністерства оборони житла знаходиться не в пріоритеті.  З метою більш ефективного використання цих невеликих коштів, які на сьогоднішній день є, надається пріоритетність по закупівлі готового житла, а також, як сказала ваша колега Лариса Миколаївна, дійсно, надається пріоритетність програмам кредитним і так далі. 

 ПУЗІЙЧУК А.В. Добре. Давайте розбирати вашу відповідь по частинках. 

Перше питання. Яка у вас сьогодні допорогова сума закупівля  без тендеру?

РОМАНЕНКО Ю.М. Немає такої суми. Все, що стосується будівництва житла, без тендера закупівля не може бути здійснена. 

 ПУЗІЙЧУК А.В.  Я говорю, ще раз, ви на сьогоднішній день на яку суму можете укладати договори без проведення тендеру?

РОМАНЕНКО Ю.М.  Такої суми не існує. Ті процедури, які стосуються будівництва житла, вони безпосередньо це процедури, які передбачаються Законом України  «Про публічні закупівлі».

ПУЗІЙЧУК А.В. Яка сума може бути, допорогова сума закупівель відповідно до закону без тендерів? Тобто ви на 30 тисяч проводите тендери?

РОМАНЕНКО Ю.М. У нас немає таких робіт, які вартують менше 30 тисяч.

 ПУЗІЙЧУК А.В. Дивіться, ви на сьогоднішній день, якщо не помиляюсь, там до мільйона гривень, я зараз перепровірю, до мільйона  гривень ви можете укладати договори без ...

РОМАНЕНКО Ю.М.  На що це буде, договір по будівництву житла...  (Не чути)

 ПУЗІЙЧУК А.В. Дивіться, Юрій Михайлович, ви не тримаєте ниточку розмови. Дивіться, я вам задав питання, ви відповідали на питання стосовно договорів на оновлення проєктно-кошторисної документації, на коригування те саме. То єсть вам на сьогоднішній день потрібно що зробити? Коригування кошторисної вартості. От у мене просте питання. То єсть ви сьогодні маєте заключені договори з генпроєктувальником. Є таке поняття, як авторське право. То єсть у вас сьогодні є генпроєктувальник, який розробив, умовно кажучи, там проєкт гуртожитку в Гайсині. Ви ж договір з генпроєктувальником маєте? У нього є авторське право, і вам на сьогоднішній день нічого не заважає укласти з цим генпроєктувальником договір без проведення тендеру на коригування кошторисної вартості будівництва. 

Дивіться, відповідно до роз’яснень Міністерства регіонального розвитку і будівництва об’єкти, на які отримані дозволи на будівництво, при зміні ДБН, нові ДБН на них не поширюються. То єсть ви повинні відповідно до всієї нормативки завершувати будівництво відповідно до затвердженого проєкту і тих норм, які діяли на дату отримання дозволу. Тому ви на сьогоднішній день, коли ви починаєте розповідати, що ваші проєкти вже не відповідають діючим нормам, це не відповідає дійсності. Ми вам дамо копію цього листа і відповіді, що ви закінчуєте саме будівництво. То єсть вам сьогодні фактично потрібно робити коригування тільки кошторисної документації. І для того, щоб зробити коригування кошторисної документації, вам потрібно укласти допорогову угоду з проєктувальником, і ви будете розуміти, скільки вам коштів потрібно на завершення об’єкту в Гайсині. Що я неправильно сказав? 

РОМАНЕНКО Ю.М. Ви сказали, можливо, все правильно. Але ж це не буде допорогова сума. Вона буде складати набагато більшу…

ПУЗІЙЧУК А.В. То єсть ви вважаєте, що на 54 кімнати зробити коригування кошторисної вартості коштує більше мільйона гривень? Ви жартуєте? 

РОМАНЕНКО Ю.М. Ні, я не жартую. Я просто не уточняв цю цифру. Таке питання не ставилось. Я думаю, що набагато більш конструктивна була би робота нашої комісії, якби попередньо ви надавали таку інформацію або попередньо говорили про те, щоб ми підрахували. Питання так не ставились, ми постійно взаємодіємо в тому числі в робочому порядку. І зараз виникають які-то питання, які потребують чіткості і потребують повного розрахунку. Ви так питання не ставили. І тому зараз сказати, скільки потрібно коштів на конкретний об'єкт у Вінницькій області, вибачте, але ж це зовсім некоректно. 

ПУЗІЙЧУК А.В. Юрій Михайлович, дивіться, моє перше питання було: кількість об'єктів, на яких розпочато виконання будівельних робіт. Ви відповіді не дали. Ви щось рахували, нарахували 11 об'єктів. 

Далі. Я задаю просте питання: у вас є ваша дорожня карта, як ви плануєте? Я готовий з вами пройти по всіх ваших об'єктах. Дивіться, давайте пройдемо дальше, наприклад, Вінницька область. 

Вінницька область. Що у вас далі планується? Йдемо по областях? Дивіться, у вас будівництво групи житлових будинків у військовому містечку № 2, місто Вінниця, вулиця Чехова, провулок Карла Маркса. Було вкладено саме там певну суму у військове містечко №2. Наступне: будівництво 81-квартирного житлового будинку, місто Вінниця, вулиця Стрілецька (Червоноармійська колишня), 23.

РОМАНЕНКО Ю.М. Це безпосередньо витрати коштів, які стосуються проєктно-кошторисної… (Шум у залі)
ПУЗІЙЧУК А.В. Розумію. Дивіться, планувалося будівництво житла, 81 квартира, на території військового містечка. У вас плани змінилися, тобто у Вінниці вже всі забезпечені житлом?   

РОМАНЕНКО Ю.М.  Ні, у Вінниці абсолютно не всі забезпечені житлом.

ПУЗІЙЧУК А.В. Тоді ваше питання яке? Ну, дивіться, у вас є виділена земельна ділянка…

РОМАНЕНКО Ю.М.  Я зрозумів, зрозумів питання. 

ПУЗІЙЧУК А.В. Давайте далі. 

РОМАНЕНКО Ю.М. Це потрібно говорити в першу чергу про об'єкти зі ступенем готовності. 

ПУЗІЙЧУК А.В. Окей. Юрій Михайлович, добре, давайте, підтримую вас. Будівництво гуртожитку, військове містечко №2, вулиця Ковальська, місто Володимир-Волинський Волинської області. Саме готовність об'єкта 85 відсотків, гуртожиток на 53 кімнати. 85 відсотків готовності. 15 відсотків добудувати, саме забезпечити 53 кімнати. Давайте говорити про високу готовність.     

РОМАНЕНКО Ю.М.  Ну, я от думаю, що це буде найбільш ефективнішим, якщо ми будемо говорити про…

ПУЗІЙЧУК А.В. Зрозуміло.

Скільки потрібно коштів, щоб добудувати цих 15 відсотків?

РОМАНЕНКО Ю.М. Це буде значна сума коштів. Вона не може укладатися безпосередньо в ту суму, яка…

ПУЗІЙЧУК А.В. Юрій Михайлович, дивіться, немає в математиці такої цифри – значна сума. Дивіться, я вам задаю просте питання. Дивіться, ви не знаєте, (нерозбірливо) кошторисна вартість. Добре. Просте питання: скільки потрібно коштів, щоб зробити коригування тільки кошторисної документації? Ну 15 відсотків, добудувати 53 кімнати. Скільки потрібно коштів вам оплатити проєктувальникам, щоб зробити коригування проєктної документації і провести тендер, можливо, на одного учасника на дозакупівлю осель? Скільки потрібно коштів, можете дати відповідь? Ви ж говорите, вони з високою стадією готовності, давайте, готове. 

РОМАНЕНКО Ю.М. Ми говоримо про цей конкретний об’єкт?

ПУЗІЙЧУК А.В. Так. 

РОМАНЕНКО Ю.М. Ми порахуємо, протягом двох діб надамо інформацію.

ПУЗІЙЧУК А.В. Добре. 

РОМАНЕНКО Ю.М. Ви ж самі кажете, це ж математика.

ПУЗІЙЧУК А.В. Добре. Добре. 

РОМАНЕНКО Ю.М. Не можна зараз сказати наугад по якому об’єкту…

БІЛОЗІР Л.М. Пане голово, можна питання до вас?

ПУЗІЙЧУК А.В. Ларисо Миколаївно, прошу. 

БІЛОЗІР Л.М. Дивіться, за Гайсин. Ви казали, скільки там кімнат, в Гайсині? 32? 

ПУЗІЙЧУК А.В. 54. 

БІЛОЗІР Л.М. Дивіться, 54 квартири, да? Якщо 54 квартири, виділити людям по 40 тисяч доларів, ну в рамках програми Ради Європи, це не кредитні кошти, я хочу вам сказати, це кредитні кошти, але людям видають не як кредити, а безповоротно, значить це 2 мільйона 160, помножити на 45, це треба 97 мільйонів. Тобто за 97 мільйонів, за цих 100 мільйонів, що це тільки одна двадцята, ми би людям забезпечили житло. Ви чуєте? Тобто воно стоє, оцих там 50 квартир коштує 2 мільярда, так це можна…

ПУЗІЙЧУК А.В. Ларисо Миколаївно!

БІЛОЗІР Л.М. Ви зрозуміли, що я маю на увазі? Тобто за тих 100 мільйонів, що дали на одну двадцяту цього гуртожитку, ми би людям по 40 тисяч забезпечили, дали ці гроші, вони би купили. Навіть в Києві за 40 тисяч можна купити квартиру. Ну ви розумієте про що я? Наскільки неефективна держава. В 20 разів дорожче, ніж купити на ринку. Про що ми говоримо? 

Тому, можливо, це неефективно, може, відмовитися, особливо якщо це на початкових стадіях, добудувати так, як ви кажете, там, де 80 відсотків це... Тому що я бачу, це якийсь глухий кут. Ми як би його і не добудуємо, ці кошти просто в нікуда. Дали 100 мільйонів, да на 100 мільйонів вже можна цим 53 родинам купити кватири і дати по 40 тисяч. Повірте, в Гайсині за 20 тисяч можна купити. Не можна? Ну, 30 тисяч. Ось бачите, в Гайсині кватиру трикімнатну можна купити за 30 тисяч.

ПУЗІЙЧУК А.В. Ларисо Миколаївно, дивіться, знову буду рефлексувати на ваш виступ. Перше. Гайсину цифри 2 мільярди немає. Я розумію, що, можливо, не дуже гарний інтернет-зв’язок там у нас, кошторисна вартість будівництва гуртожитку в Гайсині там складала станом на 2022 рік  37 мільйонів.

БІЛОЗІР Л.М. А, ясно. Все, зрозуміла. Но зараз буде 100, да? Так сказали, що виділили 100 мільйонів їм. Ні?

ПУЗІЙЧУК А.В. Дивіться, 100 мільйонів коштів виділено на Міністерство оборони на всю Україну як на головного розпорядника бюджетних коштів. Тобто для забезпечення житлом, просто щоб ви розуміли, от акцентую вашу увагу, в 2021 році Міністерству оборону було виділено там чи передбачено 1,1 мільярда гривень, при курсі там 27, іншої інфляції, іншої вартості будівництва. В 2022 році було передбачено 1,2 мільярда. Дійсно, було коригування, і ці кошти були направлені на першочергові потреби. В 2026 році на Міністерство оборони зовсім при іншій чисельності виділено з державного бюджету всього 100 мільйонів гривень на всю Україну, на всі об'єкти і на все, те, що стосується 90-ї програми житлового забезпечення.

Я зараз запитаю вас, а скажіть, будь ласка, а ми маємо, Лесю, а ми маємо з вами презентацію, яка у нас була по 2021 року, де ми показували різницю вартості будівництва і закупки?

Дивіться, ми в 2021 році аналізували Міністерство оборони і різниця у вартості метра квадратного по Міністерству оборону там, де вони здійснювали будівництво власними силами, тобто з залученням там підрядників, де були замовниками будівництва, і закупка, закупка була станом на 21-й рік в 3 рази дорожче. Тобто фактично там, якщо брати, умовно, там за мільйон гривень, шляхом закупки забезпечували одну родину, шляхом будівництва забезпечували три родини. І це ми навіть говоримо там за Міністерство оборони, яке, можливо, не спеціалізується в цих питаннях. Але вони досягали в попередні роки дуже гарних результатів саме на об’єктах власного будівництва. 

Тому, коли ми говоримо, дивіться, Ларисо Миколаївно, в нас же виникає просте питання: скільки потрібно коштів з державного бюджету чи міжнародних партнерів для того щоб забезпечити одну родину військовослужбовця житлом? Так от, можемо припустити, я зараз от подивлюсь там опосередковану вартість саме будівництва, тобто будівництво житла, я думаю, що буде на сьогоднішній день в порівнянні з закупкою там в 2, в 2,5, в 3 рази дешевше. Тобто Міністерству оборони набагато доцільніше будувати в умовах такого обмеженого фінансового ресурсу. Плюс, дивіться,  наприклад, ми зараз розглядали місто Володимир-Волинський, готовність об’єкту 85 відсотків, потрібно дофінансувати 15 відсотків, і буде забезпечено там 53 родини житлом, розумієте. Коли ми, наприклад, подивимось, скільки коштів уже в абсолютній сумі на забезпечення цієї родини житлом, то це може виявитись по декілька сот тисяч, там не 40 тисяч доларів, про які ви говорите, там  2 мільйони гривень, а  може виявитись 300 тисяч гривень, 400 тисяч гривень для забезпечення житлом. 

Подивіться, це все дуже просто, площа цього гуртожитку 2 тисячі 900 метрів. Якщо ми помножимо її на опосередковану вартість будівництва по Волинській області. Ми зараз подивимось, яка в нас опосередкована вартість по Волинській області. Дивіться, Волинська область, опосередкована вартість будівництва 25 тисяч 600. От проста математика: 25 тисяч 600 ми помножимо на 2 тисячі 900. Давайте позаймаємось 3 секунди математикою. Зараз, там вже немає значення, на 2 тисячі 900. 

Дивіться, вартість будівництва гуртожитку сьогоднішня цифра складає 74,2 мільйона. 15 відсотків від цієї суми складе всього 11 мільйонів. Тобто, умовно, ми можемо припустити, що при виділенні з державного бюджету 11 мільйонів дофінансується 15 відсотків, і 53 родини будуть забезпечені житлом. І коли ми візьмемо 11 мільйонів розділимо на 53, то це буде 210 тисяч видатків з державного бюджету на забезпечення однієї родини житлом. Все, проста математика. Це про ефективність використання бюджетних коштів. Що ще будемо рахувати? Все ж просто. Добре.  

Тому, Лариса Миколаївна, дивіться, немає тих цифр, які ви називали, а цифри абсолютно адекватні для сьогоднішнього дня. І коли, наприклад, вважаємо, що гуртожиток у Гайсині однотипний, який коштує 74 мільйони, то це точно буде значно дешевше ніж 40 тисяч на одну родину. 

Дивіться, Лариса Миколаївна, бачите, шановні члени, ми вивели вам аналітику. Це виходячи з цифр, які нам надавало Міністерство оборони в 2021 році. Дивіться, вартість будівництва у Міноборони складала 9 тисяч гривень за метр квадратний, ми говоримо про середню, а закупка...

БІЛОЗІР Л.М. Так і що вони побудували, пане голово? Вони ж  нічого не побудували, нічого не здали. Вони є неефективні. 

ПУЗІЙЧУК А.В. Лариса Миколаївна, не можу з вами погодитися. У попередні роки, дійсно, будували, саме там 20-й...

БІЛОЗІР Л.М. У них бюджет 1 мільярд, а зараз 100 мільйонів.

ПУЗІЙЧУК А.В. Питання в тому, що вони не звертаються з бюджетними запитами. Тобто, умовно кажучи, ті, хто інший звертається, їм виділяють кошти. І ми, коли  говоримо, наприклад, середня вартість 19 тисяч, умовно, на закупку в два рази вища, там були дуже унікальні об’єкти, де купували ексклюзивні квартири в Одесі у приватного підприємця по одній квартирі в одному будинку, в одного, в іншого. Тобто там були просто унікальні об’єкти  по покупці. Добре.

БІЛОЗІР Л.М. Дивіться, пане голово, я пропоную, щоб ми попрацювали, все ж таки точних цифр немає, порахували ті, наприклад, об’єкти, які збудовані там на 80 відсотків, і цей бюджетний запит, щоб вони порахували в Мінобороні, і ми уже як народні депутати (я так розумію, що це з Мінфіном треба працювати) разом можемо теж подати цю правку. Група «Довіра», нас там 5 членів, ми будемо всіляко підтримувати. Тобто нам треба добряче попрацювати, порахувати, вирішити, що ми рахуємо з цих об’єктів. Це вже на вересень на потрібно, це ви вчасно проводите ТСК, пане голово. І мені здається, що нам треба дійсно взяти цей поріг, не брати з нуля, бо там нічого не буде доброго. І цей бюджетний запит разом подати і підтримати Міноборони. 

Дякую.

ПУЗІЙЧУК А.В. Я повністю з вами згоден. Я думаю, що Міністерство оборони на сьогоднішній день знайде підтримку, як і серед народних депутатів, особливо мажоритарників по округах, де знаходяться військові частини, де об’єкти незавершеного будівництва. Так, я думаю, що можна забезпечувати комунікацію і з Міністерством фінансів. Добре.

Я хотів би ще декілька об’єктів, Юрій Михайлович, з вами пройти, якщо ви не заперечуєте, просто по тилових областях. 

Львівська область, місто Стрий, вулиця... Я ж іду по вашій логіці: ви запропонували розглядати об’єкти з великою стадією готовності. Добре. Львівська область, місто Стрий, вулиця Грабовецька. Будівництво 40-квартирного житлового будинку на 40 квартир, стадія готовності 90 відсотків. Що сьогодні з ним? Вулиця Грабовецька, будівництво 40-квартирного житлового будинку, готовність 90 відсотків. Закінчили його? Точно ввели в експлуатацію, сто відсотків? Нам надасте інформацію.

Добре. Далі. Реконструкція казарми № 311. От я йду з вами по тилових областях. Реконструкція казарми № 311, військове містечко 53, 32-квартирний житловий будинок (вулиця Івана Хрестителя, місто Яворів). Готовність 47 відсотків. Яка його готовність станом на сьогоднішній день, що зробили? 

РОМАНЕНКО Ю.М. Питання по ... (Не чути)
ПУЗІЙЧУК А.В. Юрій Михайлович, дивіться, я ж... дивіться, ви кажете давай розглядати об’єкти з високою стадією готовності. Добре. Добре. Сходимо.

Що для вас висока ступінь готовності? Добре, це ваша суб’єктивна точка зору. Добре. 

Давайте, будівництво гуртожитку, військове містечко №53, місто Яворів, на 53 кімнати ступінь готовності 80 відсотків. Військове містечко 53, місто Яворів, вулиці немає. 

РОМАНЕНКО Ю.М. …(Не чути) ми візьмемо ваш перелік ...(Не чути) 21-го року... (Не чути)
ПУЗІЙЧУК А.В. Юрій Михайлович, а ми можемо з вами піти по-іншому шляху. А ви нам підготуйте ваш актуальний перелік. Я ж вам задав просте питання. 

РОМАНЕНКО Ю.М. (Не чути)
ПУЗІЙЧУК А.В. Добре. Дивіться, я до вас звертаюся усно, ми ще вам надішлемо письмове звернення. Дайте нам, будь ласка, перелік об’єктів незавершеного будівництва, загальний, по всій Україні за виключенням тимчасово непідконтрольних територій, рік початку будівництва, ми вам  надамо даже форму, щоб воно було. Рік початку будівництва, скільки бюджетних коштів було вкладено, який відсоток готовності, які пропозиції Міністерства оборони стосовно цього об’єкта. Тому що є перелік об’єктів, де ви пропонуєте списувати, не ви, а Міністерство оборони пропонує списувати, враховуючи вкладені бюджетні кошти. Добре. 

Дивіться, наступне. Будівництво гуртожитку, військове містечко №6, місто Золочів, готовність 60 відсотків. 

РОМАНЕНКО Ю.М.  (Не чути)

ПУЗІЙЧУК А.В. Скільки буде (нерозбірливо) фінансування? 

РОМАНЕНКО Ю.М. Для того, щоб відповісти на ваше питання, нам необхідно ...(Не чути) 

ПУЗІЙЧУК А.В. Ви ж власними силами цього не можете зробити, це повинен зробити генпроєктувальник. Скільки потрібно коштів на ... (Не чути)
РОМАНЕНКО Ю.М.  (Не чути)

ПУЗІЙЧУК А.В. Добре.  

Скажіть, ви назвали два об’єкти, які знаходяться на особливому контролі чи особливі пріоритети, один в Черкаській області, один в Одеській області. А який об’єкт в Одеській області?

РОМАНЕНКО Ю.М. (Не чути) 

ПУЗІЙЧУК А.В. Місто Одеса. Зрозуміло.

А от у мене ще такий є один об’єкт. Реконструкція будівлі №507 під житловий будинок, Одеська область, місто Подільськ, готовність його 70 відсотків. Що з ним? Стоїть, руйнується? 

РОМАНЕНКО Ю.М. (Не чути) 

ПУЗІЙЧУК А.В. Добре. Дивіться, от я просто не розумію, наприклад…

РОМАНЕНКО Ю.М. …(Не чути) і в середньому на виконання вимог …(Не чути) зараз проводяться (нерозбірливо) заходи про внесення змін до нормативної бази. Нормативна база …(Не чути) щоб була проведена … (Не чути) щоб вона відповідала … (Не чути) На сьогоднішній день … (Не чути)

 ПУЗІЙЧУК А.В. Юрій Михайлович, дивіться, нам для стенограми, включіть, будь ласка, мікрофон, тому що у нас засідання іде відкрите, коли ми спілкуємося з вами без мікрофонів, то нас ні наші колеги не чують, ні інші. Плюс нам для стенограми  потрібна відповідь. Прошу. 

РОМАНЕНКО Ю.М. Ви задали питання, чи можу я зараз надати відповідь по результатах роботи спеціалістів Рахункової палати, що вони мали на увазі під неефективним використанням бюджетних коштів за рахунок ...(Не чути) програми.   

Доповідаю, що враховуючи, що ці дослідження проводились за період до 2020  року, мені дуже складно сказати, що малось на увазі спеціалістами, членами Рахункової палати, коли вони застосовували такі терміни, як  неефективність і так далі.

Під час сьогоднішньої розмови, сьогоднішньої нашої роботи, я так зрозумів, що на вашу думку, найефективнішим використання 100 мільйонів гривень безпосередньо вбачається, власне, будівництво Міністерством оборони житла на землях, які мають… призначені землі оборони. З урахуванням того, що безпосередньо ви зазначили, дійсно, нами буде опрацьований безпосередньо цей підхід, як власне будівництво, як найефективніший спосіб будівництва житла на землях оборони, ми це врахуємо під час підготовки проєктів нормативно-правових актів, які на сьогоднішній день нами розробляються на виконання Закону «Про основні засади житлової політики». 

 ПУЗІЙЧУК А.В.  Добре. Юрій Михайлович, давайте я уточню, щоб у нас не було з вами непорозумінь. На сьогоднішній день є майно державної власності, земельні ділянки і є бюджетні кошти. Держава інвестувала, витратила кошти в будівництво, спорудження житла. І ми з вами розглядали об'єкти з різними стадіями готовності: 20 відсотків, 40, 50, 60, 80. У мене є питання саме до вас одне. Ви вважаєте, що ви можете на сьогоднішній день дозволити собі в умовах повномасштабного вторгнення, в умовах обмеженого фінансового ресурсу дозволити державі втратити це майно, щоб це майно було зруйновано?

РОМАНЕНКО Ю.М. Мені здається, від мене ви не чули такої інформації, що я хочу, щоб держава втратила це майно.

ПУЗІЙЧУК А.В. Вибачте, які… Дивіться, наш колега Максим Васильович Павлюк задавав вам прості питання, тобто… Окей, ми можемо зробити з вами виїзні засідання на деякі об’єкти і подивитись, в якій  стадії вони знаходяться, чи були ці об’єкти законсервовані, чи погіршився їхній стан на сьогоднішній день саме в порівнянні з тим періодом, коли вони були завершені. Далі, я думаю, що ми ж говоримо за цей  період, за який ви вже на посаді, я думаю, що ми попросимо, звернемось від ТСК, проголосуємо рішення як тимчасова слідча комісія до Держаудитслужби, щоб вони пройшли і зробили саме документальну технічну перевірку і кошторисну перевірку в частині того, що було заактовано, що виконано і що залишилось на сьогоднішній день на об’єкті. Тобто є просте питання. Тобто ви сьогодні  відповідальний за цей напрямок, ну якщо ви так формулюєте питання, добре, будемо, Юрію Михайловичу, будемо діяти відповідно до вашої логіки, ваших побажань і рекомендацій. Тобто є просте питання,  сьогодні у вас на балансі знаходяться ці об’єкти. Якщо ви не забезпечили належне зберігання,  це є теж питання. Якщо відбувається, не знаю, (нерозбірливо), розкрадання, то це внаслідок, мабуть, чиїх дій? 

Тому давайте будемо аналізувати, дуже детально зараз будемо розглядати. Дивіться, ми на сьогоднішній день не є вашими опонентами,  але ви хочете нас перетворити в опонентів – ну добре, давайте будемо перетворювати себе саме там в опонентів.

Ми сьогодні, наприклад, зібралися для того, щоб проаналізувати  вашу програму. Є нормальна динаміка, тенденція абсолютно нормальної  взаємодії, конструктивної, з іншими розпорядниками в частині забезпечення житла. Тобто у вас є якась інша відмінна позиція? Ми ж не заперечуємо, це ваше право.

РОМАНЕНКО Ю.М. Я ж казав, що ви задаєте питання, відповідає, як вам здається правильним.

ПУЗІЙЧУК А.В. Юрій Михайлович. Дивіться, добре, добре. Юрій Михайлович, дивіться, окей. Давайте не будемо заходити в полеміку.

Тепер скажіть мені, будь ласка, ще одне моє питання до вас. У вас раніше діяла програма компенсації за піднайом житла або орендоване житло.

РОМАНЕНКО Ю.М. Це не за рахунок  90-ї програми. Ви ж  сказали, що ми розглядаємо виключно 90-ту програму.

ПУЗІЙЧУК А.В. Не тільки. Дивіться, ми зараз підемо далі.

Дивіться, я розумію, що по 90-ій програмі об'єкти незавершеного будівництва, використання бюджетних коштів, ми підготуємо звернення. Ви більш детально підготуєтесь з переліками: кількостями, відсотками готовності, сумами коштів – і розглянемо там на якомусь наступному засіданні, умовно, там за тиждень.  Ви озвучили, що вам потрібно там два дні. Через два дні збирати ТСК не будемо, на наступному тижні зберемося ще раз.

РОМАНЕНКО Ю.М. Ні. Ми говорили про один конкретний об'єкт. На  один конкретний об'єкт мені вистачить два дні для того, щоб надати вам чіткі розрахунки.  На один об'єкт, не на всі.

ПУЗІЙЧУК А.В. А на всі скільки? 

РОМАНЕНКО Ю.М. Дивлячись, скільки і які будуть питання, який буде їх середній об’єм інформації, яка потрібна для опрацювання. Це різні речі. Про один об'єкт мені два дні вистачить… 

ПУЗІЙЧУК А.В. Юрій Михайлович, дивіться, добре. Давайте от  питання будуть такі: перелік об'єктів незавершеного будівництва, адреса, техніко-економічні показники, відсоток готовності, скільки вкладено коштів і орієнтовно кошторисна вартість в цінах липня 26-го року, до завершення. Скільки вам потрібно часу, щоб підготувати інформацію по всіх об’єктах? Два тижні? Давайте не будемо відкладати, тому що, дивіться, до 11 серпня – це час подання бюджетного запиту. Втратите рік, просто втратите рік. Давайте, плануємо тоді за два тижні наступне засідання. 

Окей. По 90-ій поки відкладаємо. 

Давайте з вами по питанню компенсації за піднайом житла або орендоване житло. Можете? Це ви? Не ви? В кого ця програма? У вас? Прошу. Включіть мікрофон, будь ласка. Представтеся для стенограми. 

ВЕСЕЛОВСЬКИЙ Ю.В. Полковник Веселовський,  діюча посада – заступник начальника Центрального управління інженерно-інфраструктурного забезпечення. Порядок виплат грошової компенсації військовослужбовцям Збройних Сил за піднайом визначений Постановою Кабінету Міністрів номер 450. На даний час розміри в цій постанові складають: для міста Києва – два прожиткових мінімуми, для обласних центрів – півтора прожиткових мінімуми і для решти населених пунктів – один прожитковий мінімум. 

Фінансовий ресурс, який виділений на 26-й рік, складає 1 мільярд 630 мільйонів гривень. Виходячи з цього, розмір цієї постанови у місті Києві складає, якщо я не помиляюся, 4 тисячі 560 гривень в місяць – це за піднайом житла, це по місту Києву. По обласних центрах – 3800. І там… (Не чути) Порядок визначений, значить, компенсація за неотримане житло, передбачено Постановою №728.

ПУЗІЙЧУК А.В. Це зрозуміло. 

ВЕСЕЛОВСЬКИЙ Ю.В. Да, там є певна формула. Як вона обраховується: береться середня вартість метру квадратного в обласних центрах, там в  регіонах...

ПУЗІЙЧУК А.В. Опосередкована, так. 

ВЕСЕЛОВСЬКИЙ Ю.В. І там і формула. Там 13,6 квадратних метра множиться на кількість членів родини, і так обраховується вартість.

ПУЗІЙЧУК А.В. Зрозумів. Я до чого задаю це питання. Скажіть мені, будь ласка, дивіться, то єсть на сьогоднішній день є програма «Української фінансової житлової компанії», де надають військовослужбовцям саме кредити для придбання житла там під 3 відсотка. Знаєте? 

ВЕСЕЛОВСЬКИЙ Ю.В. Чули, так. 

ПУЗІЙЧУК А.В. Да, за цю програмою. Скажіть, от в Міністерстві оборони, наприклад, крім програми піднайму, наприклад, можливо, у вас ще працюють якісь інші програми, де є там житло у фінансовий лізинг, забезпечення, є якісь інші програми, де ви забезпечуєте, наприклад, військовослужбовців?

ВЕСЕЛОВСЬКИЙ Ю.В. Ні, у нас именно в Збройних Силах України у нас передбачено тільки службове житло, постійне житло, компенсація за неотримане житло і компенсація за піднайом. 

ПУЗІЙЧУК А.В. Але інших програм не існує? 

ВЕСЕЛОВСЬКИЙ Ю.В. У нас…

ПУЗІЙЧУК А.В. Зрозумів. Добре. 

Тепер скажіть мені, будь ласка, можливо, це питання не за адресою, можливо, більше до Міністерства оборони. Дивіться, у вас на складі в структурі Міністерства оборони є неймовірна велика кількість непрофільних активів, які не мають ніякого відношення до обороноздатності країни. Це фактично були об’єкти такого соціально-побутового обслуговування: магазини, кафе, ресторани, інші комерційні приміщення.
У 2021 році, коли ми починали опрацьовувати ці питання, приходив декілька разів профільний заступник міністра оборони. Була тоді, не пам’ятаю прізвище, керівниця Головного управління майна і ресурсів, тобто ГУМ у вас був,  Головне управління майна і ресурсів, на балансі якого знаходилося саме це майно. І проговорювати те, що, наприклад, по тій же аналогії, наприклад, непрофільні активи виставити на Prozorro, направити кошти до спецфонду, це не потребує залучення додаткового бюджетного фінансування, і дозавершити будівництво об’єктів з високою ступеню готовності, тобто без залучення бюджетних коштів можна завершити об’єкти. Умовно, у вас є там контейнери в Одесі на 7-му кілометрі, так? Хто це? Давай.

ПРОХОРОВ С.В. Сергій Прохоров, Головне управління оборонних активів. Так, дійсно, є об’єкти, які... Почну з того, що Головне управління оборонних активів здійснює управління підприємствами і установами, які входять в склад Міністерства оборони. По напрямках, по підприємствах, як ми починали з напрямку будівництва, будівництвом займається в нас є декілька підприємств, державних підприємств, але основну частину об’єктів житлового будівництва здійснює управління капітального будівництва на відповідній території. Також є державні підприємства, які зараз перебувають в стадії перетворення у відповідності з набранням чинності нового закону, які мають майно на всій території України. Наразі під час перетворення відбувається інвентаризація  того майна, яке ефективне, яке неефективне майно є, для того щоб прийняти по ньому рішення, чи реалізовувати, чи відновлювати, чи використовувати так, як воно є. На сьогоднішній день інформації повної немає, але, це як варіант, можливо розглянути ряд об'єктів, які можуть розглядатись під реалізацію. 

ПУЗІЙЧУК А.В. Ну дивіться, давайте, перше, там до якогось певного періоду Міністерство оборони власними силами дійсно забезпечувало харчування військовослужбовців. 

_______________. Це не наша… 

ПУЗІЙЧУК А.В. Ні-ні, я до іншого. Наприклад, під забезпечення, військовослужбовців харчуванням у вас була там певна інфраструктура. Після того змінилось, саме у вас сьогодні є там натівський каталог продуктів, ви проводите тендери, ви самі визначаєте підрядників, які забезпечують вас харчуванням. Тобто у вас внаслідок цього, умовно кажучи, вивільнилась якась там певна кількість непрофільних активів. От мені саме дуже цікавий об'єкт, от скажіть, як пов'язано з обороноздатністю володіння Міністерством оборони контейнерами в Одесі на 7-му кілометрі? Ну як це впливає на обороноздатність? 

ПРОХОРОВ С.В. Наразі це не мій трішечки профіль, не готовий відповісти, але я для себе відмітив питання, я підготуюсь до цього питання. 

ПУЗІЙЧУК А.В. Добре. 

ПРОХОРОВ С.В. В разі необхідності…

ПУЗІЙЧУК А.В. Сергій Валерійович, дивіться, ви ж начальник управління інфраструктурних проєктів та інвестицій Головного управління оборонних активів. 

ПРОХОРОВ С.В. Так. 

ПУЗІЙЧУК А.В. Ну тобто контейнери в Одесі – це оборонний актив чи непрофільний актив? 

ПРОХОРОВ С.В. Дивіться, трішечки уточню. В мої повноваження входить координація діяльності підприємств, які займаються безпосередньо будівництвом. Це «Управління капітального будівництва» ДП, ТОВ …(Не чути)

Що стосується використання майна, у нас є відповідне управління...

ПУЗІЙЧУК А.В. Яке управління? Скажіть, щоб ми записали і запросили на наступну нараду.

ПРОХОРОВ С.В. Я уточню, до кінця нашого засідання уточню...

ПУЗІЙЧУК А.В. Після завершення надайте цю інформацію.

ПРОХОРОВ С.В. Анна Сергіївна Босянова. Посаду я уточню її.

ПУЗІЙЧУК А.В. Добре, ми тоді підготуємо звернення, щоб нам надали також інформацію, теж перелік об’єктів, які не мають ніякого відношення до обороноздатності, це в першу чергу колишні об’єкти соціально-побутового призначення, кафе, ресторани, аптеки, перукарні, магазини, які були, наприклад, щоб нам надали перелік цих об’єктів, дали інформацію, який вид, стан їх використання на сьогоднішній день. Умовно, там здаються в оренду, кому, по якій вартості, щоб ми могли проаналізувати, чи ефективно здається в оренду чи неефективно, ті ж самі орендні плати, техніко-економічні показники. 

І просте питання. Наприклад, де знаходиться, яка його площа, який його вид використання? Можливо, він там у вас значиться, що не використовується, а по факту там находяться підприємці. Просто є такі факти... Давайте так, це на рівні якоїсь такої інсайдерської інформації, яку нам надають, що у вас офіційно ці об’єкти не здаються, а фактично вони використовуються, в них ведеться підприємницька діяльність. Тому ми хочемо пройти, наприклад, ту інсайдерську інформацію, яку нам надавали, звірити з вашими офіційними відповідями, порівняти, все. І плюс дуже цікаво почути позицію все-таки Міністерства оборони, тому що Юрій Михайлович об’єктивно, доречно  зазначає, що у нього є 100 мільйонів саме на 38 тисяч військовослужбовців, на забезпечення житлом, йому недостатньо, у вас є якась неймовірно велика кількість непрофільних активів, можливо, він зможе все добудувати, реалізувавши їх. Тому ви нам скажіть, кого нам запросити, і ми попросимо також, щоб підготували якусь позицію саме з цього питання. 

ПРОХОРОВ С.В. Добре. 

ПУЗІЙЧУК А.В. Добре?  

ПРОХОРОВ С.В. Якщо у вас, можливо, є конкретно якийсь об’єкт, на який... чи територія, на яку потрібно звернути...

ПУЗІЙЧУК А.В. На всю Україну за виключенням тимчасово окупованих.

ПРОХОРОВ С.В. Така інвентаризація проводиться якраз, з’ясую, на якому етапі вона зараз є, тому що, як я зазначив, підприємства зараз переходять, перетворюються в товариства. Тому...

ПУЗІЙЧУК А.В. Сергій Валерійович, можемо, знаєте, як би так ретроспективно підняти стенограми 21-го року, відповіді були абсолютно ідентичні, що ми нова команда, ми зайшли, проводимо інвентаризацію і потрібно ще трішечки часу, і ми точно надамо інформацію і відповіді… підприємств, заводів ЖБІ, будівельних управлінь, всього. Добре. Я думаю, що вже настав час надати такі відповіді, і будемо чекати. 

Прошу, ви хотіли. 

_______________. Я просто, що хочу зауважити, що, виходячи з 21-го року і станом на зараз, 26-й рік, давати ...(Не чути) Міністерством оборони України передано в користування військовим частинам новоствореним. Тобто у них не розміщується багато військових частин, які знову створилися як пункти постійної дислокації. 
ПУЗІЙЧУК А.В. Дивіться, я розумію. Я розумію, що ви знаходитеся  даже... військові частини знаходяться в об’єкта інших суб’єктів господарювання, які не зі сфери управління Міністерства оборони. Дивіться, я ж чітко розумію, ну давайте  говорити уже чесно, наприклад, це ж уже мем, коли в контейнерах…

_______________. Ні, ну я про контейнери не кажу, я кажу про реально от деякі державні підприємства, які віддали свої території, які не використовувались, під розміщення оборонних сил, така…

ПУЗІЙЧУК А.В. Добре, дивіться, в кого ще з присутніх є коментарі, пропозиції, зауваження стосовно продовження нашої роботи? 

Тоді ми з вами дуже плідно продовжимо нашу роботу, і враховуючи якісь там зараз обмеження часові рамки, коли ми заходимо в бюджетний процес, тому що, наприклад, ви подаєте там бюджетні запити до 11 серпня, уряд подасть до Верховної Ради проєкт бюджету на 2027 рік до 15 вересня, і у народних депутатів буде там 15 днів, до кінця вересня, подати пропозиції. І я думаю, що ми зараз з вами попрацюємо, і багато народних депутатів зацікавлені в тому, щоб об’єкти на їхніх територіях були добудовані. Я думаю, що це ті, хто можуть вам допомагати відстоювати ваші інтереси. Але це буде залежати, Юрій Михайлович, від нашої з вами спільної роботи і ефективної роботи.

На сьогодні засідання закриваємо. Всім щиро дякую. І про час, дату наступного засідання повідомимо вам додатково, звернення надішлемо. Все. Дякую.
